PLANO DE TRABALHO

ORÇAMENTO IMPOSITIVO MUNICIPAL - 2021

1) IDENTIFICAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

NOME DA OSC: Sociedade de Santo Antônio de Mogi Mirim

CNPJ: 54.673.207/0001-56 – Data da Abertura: 08/07/1987

ENDEREÇO: Rua Manaus, nº 226 – Jd. Getulio Vargas – Mogi Mirim, SP CEP 13.801-500

TELEFONE: (19) 3806-2777

CELULAR: (19) 9.9133-7812

SITE: www.casasantoantonio.org.br

E-MAIL: c.santoantonio@terra.com.br

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: 12 meses/ 7 dias da semana - Ininterrupto

NÚMERO DE INSCRIÇÃO DO CMAS: 014/2012

NÚMERO DE INSCRIÇÃO DO CMDCA: ( X ) NÃO SE APLICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO DO CMDPI: ( ) NÃO SE APLICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO DO CEBAS: 2.690/2018 ( ) VIGÊNCIA ( ) NÃO POSSUI

  - IDENTIFICAÇÃO DO ORÇAMENTO IMPOSITIVO

VALOR TOTAL: R$ 11.651,66 (Onze mil, seiscentos e cinquenta e um reais e sessenta e seis centavos)

CATEGORIA: ( ) SUBVENÇÃO SOCIAL ( X ) AUXÍLIOS

2) NOME DO SERVIÇO

Serviço de Acolhimento Institucional

3) DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Acolhimento para idosos com 60 anos ou mais, de ambos os sexos, independentes e/ou com diversos graus de dependência. A natureza do acolhimento deverá ser provisória e, excepcionalmente, de longa permanência quando esgotadas todas as possibilidades de autossustento e convívio com os familiares. É previsto para idosos que não dispõem de condições para permanecer com a família, com vivência de situações de violência e negligência, em situação de rua e de abandono, com vínculos familiares fragilizados ou rompidos.

Idosos com vínculo de parentesco ou afinidade – casais, irmãos, amigos, etc., devem ser atendidos na mesma unidade. Preferencialmente, deve ser ofertado aos casais de idosos o compartilhamento do mesmo quarto. Idosos com deficiência devem ser incluídos nesse serviço, de modo a prevenir práticas segregacionistas e o isolamento desse segmento.

4) IDENTIFICAÇÃO DO TERRITÓRIO DE ABRANGÊNCIA DO PROJETO

| ( X ) Municipal | ( ) CRAS Norte | ( ) CRAS Leste | ( ) CRAS Planalto |
| --- | --- | --- | --- |

5) META PACTUADA PARA O PROJETO

Acolhimento de 21 idosos (vinte e um) sendo; 11(onze) mulheres e 10 (dez) homens.

6) PÚBLICO:

Idosos com 60 anos ou mais, de ambos os sexos, independentes e/ou com diversos graus de dependência.

7) OBJETIVO GERAL

Melhorar a estrutura física da ala feminina, 05 quartos e 02 banheiros, que se encontram envelhecidas por fatores climáticos e por utilização de longos anos sem reforma.

8) OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Promover ambiente acolhedor aos residentes da ala feminina.

- Substituir as portas dos quartos para ampliação de passagem de cadeirantes e macas.

- Substituir janelas por vidros temperados.

- Refazer a parte elétrica.

- Pintar paredes e tetos.

- Substituir o revestimento dos banheiros.

9) IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL A SER DESENVOLVIDO O PROJETO

ENDEREÇO: Rua Manaus, nº 226 – Jd. Getúlio Vargas – Mogi Mirim/SP

TELEFONE: (19) 3806-2777

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: 07 dias da semana - interruptos

10) IDENTIFICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PARA EXECUÇÃO O PROJETO

| Quantificação | Equipamentos / Móveis |
| --- | --- |
| 05 | Quartos |
| 03 | Cômodas |
| 11 | Camas hospitalares |
| 11 | Mesa de cabeceira |
| 02 | Aquecedores |
| 02 | Secadores de Cabelo |
| 04 | Ventiladores |
| 02 | Banheiros |
| 02 | Chuveiros |
| 02 | Macas |

11) ETAPAS DA REFORMA DO PROJETO

| ETAPAS | PROFISSIONAL DE ACOMPANHAMENTO | PERIODICIDADE |
| --- | --- | --- |
| 1) Aquisição de materiais para reforma de 05 quartos e 02 banheiros da ala feminina. | Amanda | Compraremos os materiais conforme o andamento da obra. |
| 2) Retirar o piso dos quartos e o revestimento dos banheiros. | Amanda | 05 Meses |
| 3) Retirar portas e janelas. | Amanda | 05 Meses |
| 4) Refazer instalações elétricas. | Amanda | 05 Meses |
| 5) Instalar o revestimento dos banheiros. | Amanda | 05 Meses |
| 6) Pintar paredes e teto. | Amanda | 05 Meses |
| 7) Instalar portas e janelas de vidro temperado. | Amanda | 05 Meses |

OBS: Os materiais serão comprados pela Instituição devido à economicidade.

OBS: A construtora contratada para realizar a mão de obra, será custeada pelo Orçamento Impositivo repassado pela Secretaria de Saúde.

OBS: A reforma dos quartos será realizada da seguinte forma: Um quarto de cada vez, para não prejudicar a rotina e acomodação dos moradores.

12) INDICADORES DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

|  | OBJETIVOS ESPECÍFICOS | ATIVIDADES | INSTRUMENTAIS DE VERIFICAÇÃO | INDICADORES QUANTITATIVOS | PROFISSIONAL RESPONSÁVEL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Promover ambiente seguro e acolhedor aos residentes da ala feminina. | Proporcionar um ambiente mais seguro para a prestação de serviços aos idosos, além de conforto e aconchego de um lar. | Relatório de aquisições com foto da reforma concluída. | 100% de ambiente acolhedor. | Amanda |
| 02 | Substituir 05 portas dos quartos para ampliação de passagem de cadeirantes e macas. | Adequar o ambiente ao transporte e locomoção dos idosos. | Relatório de aquisições com foto de cada etapa. | 100% de substituição das portas | Amanda |
| 03 | Substituir janelas por 06 vidros temperados. | Permitir melhor ventilação e luminosidade. | Relatório de aquisições com foto de cada etapa. | 100% de substituição das janelas | Amanda |
| 04 | Refazer a parte elétrica. | Assegurar o bom funcionamento das instalações. | Relatório de aquisições com foto de cada etapa. | 100% da parte elétrica refeita | Amanda |
| 05 | Pintar paredes e tetos. | Melhorar aspecto visual, considerando que a pintura atual encontra-se envelhecida. | Relatório de aquisições com foto de cada etapa. | 100% da pintura realizada | Amanda |
| 06 | Substituir o revestimento dos banheiros. | Melhorar aspecto visual, considerando que o mesmo encontra-se envelhecido. | Relatório de aquisições com foto de cada etapa. | 100% de substituição dos revestimentos | Amanda |

13) RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS NO ACOMPANHAMENTO DO PROJETO

| RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS NO PROJETO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NOME | FUNÇÃO | CARGA HORÁRIA SEMANAL | HORÁRIO CUMPRIDO NA SEMANA NO SERVIÇO | FONTE DE RECURSO |
| Amanda Cristina Pacelli | Coordenadora | 30 | 2ª a 6ª feira – das 09:00hs. ao 12:00hs. e das 14:00 às 17:00. | Municipal |

14) PREVISÃO DE CUSTOS E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

VALOR RECEBIDO: R$ 3.500,00 (Três mil e quinhentos reais)

15) MATERIAL DE CONSUMO PARA O PROJETO - (ANEXO)

16) RESUMO DO PROJETO

| QUADRO RESUMO DO PROJETO |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM DE DESPESA | RECURSO MUNICIPAL AS. SOCIAL |  | RECURSO SAUDE |  | RECURSOS PRÓPRIOS |  | TOTAL |
|  | VALOR MENSAL | VALOR ANUAL | VALOR MENSAL | VALOR ANUAL | VALOR MENSAL | VALOR ANUAL |  |
| Material de Construção |  | R$ 3.500,00 |  |  |  |  | R$ 3.500,00 |
| TOTAL |  | R$ 3.500,00 |  |  |  |  | R$ 3.500,00 |

17) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DO PROJETO

| CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PERÍODO | RESIDUAL - EMENDA IMPOSITIVA MUNICIPAL | TOTAL |  |
| Dezembro 2021 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 |  |
| TOTAL | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 |  |

18) PRESTAÇÃO DE CONTAS

A prestação de contas será feita observando as regras previstas nos artigos 63 e seguintes da Lei Federal nº 13.019/2014 na legislação municipal e demais normas aplicáveis à matéria, atendendo aos prazos e normas de elaboração constante do instrumento de parceria e neste Plano de Trabalho.

19) PERÍODO DE EXECUÇÃO DO PROJETO

Dezembro / 2021

20) IDENTIFICAÇÃO DO COORDENADOR DO SERVIÇO OU DO TÉCNICO QUE ESCREVEU O PLANO DE TRABALHO

COORDENADOR: AMANDA CRISTINA PACELLI ASSINATURA:

FORMAÇÃO: SERVIÇO SOCIAL

FUNÇÃO: COORDENADORA

TELEFONE PARA CONTATO: 19. 3806-2777

E-MAIL DO COORDENADOR OU TÉCNICO: as.amandapacelli@gmail.com